**План мероприятий по реализации стратегии социально – экономического развития сельского поселения Имянликулевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район РБ до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки исполне-ния | Ответственный исполнитель | Объемфинансирования тыс.руб | Источникифинансирования |
| **Сельское хозяйство** |
| 1 | Строительство животноводческого комплекса в с. Имянликулево ООО СП «Базы» | 2020-2030 | Отдел сельского хозяйства, ООО СП «Базы» | 20000,0 | собственные средстваООО СП «Базы» |
| 2. | Сохранение площадей сельскохозяйственных культур, увеличение их урожайности | 2020-2030 | Отдел сельского хозяйства, ООО СП «Базы» | 40000,0 ежегодно | бюджет РФ, РБ, собственные средства ООО СП «Базы» |
| 3. | Создание СПОКа | 2025 | Отдел сельского хозяйства | - | внебюджетные источники |
| **Строительство, ЖКХ** |
| 1. | Комплексная компактная жилищная застройка микрорайона «Восточный» с. Имянликулево | 2020-2021 | Администрация Имянликулевскогосельского совета | 25350,0 | бюджет РФ,РБ, местный бюджет  |
| 2. | Замена окон в МБОУ СОШ с. Имянликулево и приобретение жалюзи | 2020 | Администрация Имянликулевскогосельского совета | 1800,0 | Бюджет РБ, местный бюджет, спонсора в лице ООО «СП Базы»,  |
| 3. | Приобретение трактора МТЗ 82.1-23 для нужд сельского поселения | 2021 | Администрация Имянликулевскогосельского совета | 1700,0 | Бюджет РБ, местный бюджет, спонсора в лице ООО «СП Базы», население |
| 4. | Установка водонапорной башни с сетями водоснабжения в с. Имянликулево | 2021-2022 | Администрация Имянликулевскогосельского совета | 2100,0 | Бюджет РБ, местный бюджет |
| 5. | Приобретение косилки ротационной навесной КРН-2,1Б трактора МТЗ 82.1-23 для нужд сельского поселения | 2022 | Администрация Имянликулевскогосельского совета | 240,0 | Местный бюджет |
| 6. | Ремонт общего имущества в многоквартирных домах с. Имянликулево | 2022 | Администрация Имянликулевскогосельского совета | 1500,0 | Бюджет РБ, местный бюджет |
| 7 | Ремонт фасада администрации СП | 2022-23 | Администрация Имянликулевскогосельского совета | 500,0 | Бюджет РБ, местный бюджет, спонсора в лице ООО «СП Базы», население |
| 8. | Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ с. Имянликулево | 2024 | Администрация Имянликулевскогосельского совета, отдел образования района | 38176 | Бюджет РБ, местный бюджет |
| **Здравоохранение** |
| 1. | Строительство ФАПа в с.Имянликулево | 2021 | ГБУЗ «Чекмагушевская ЦРБ» | 3500,0 | Бюджет РБ |
| **Дорожное хозяйство** |
| 1. | Ремонт дорог | 2020-2030 | Администрация Имянликулевскогосельского совета | 500,0ежегодно | бюджет РБ, местный бюджет  |
| **Малое и среднее предпринимательство** |
| 1. | Оказание информационной поддержки и консультационной помощи субъектам в участии в грантовых программах, предпринимательских часах и др. | 2020-2030 | Отдел экономики и торговли, МБУ «Чекмагушевский ИКЦ, Администрация Имянликулевскогосельского совета | - | бюджет РБ, местный бюджет |
| 2. | Реконструкция торговых объектов | 2020-2030 | Субъекты малого и среднего предприниматель-ства | - | внебюджетные фонды |